# Plan PWA y operación offline — Pandi

Versión del documento: 2.0 (abril 2026)

Propósito: Este archivo conserva la visión original, el histórico por fases y el estado real del producto. El plan por “finde largo” fue ampliamente superado en `main`: hoy hay PWA, snapshots, colas en IndexedDB, parches de instrumentación, colas CC/caja manual y documentación dedicada.

Documentación derivada (mantener al día al cambiar código):

| Documento | Contenido |

| **`docs/PWA_OFFLINE_TECNICO.md`** | Claves IDB, TTL, flush, modo reducido vs PWA, archivos tocados |

| **`docs/MANUAL_USUARIO_OFFLINE.md`** | Guía operador: qué se puede hacer sin red (lectura por snapshot, colas, instrumentación en tabla, CC/caja manual encolados, límites y acciones que exigen servidor); vuelca a `manual_usuario.pdf` |

| **`docs/LIGHTHOUSE_PWA.md`** | Auditoría Lighthouse 12 + checklist manual PWA |

Salida Word (.docx): `docs/PLAN_PWA_OPERACION_OFFLINE.docx` — `npm run plan-pwa:docx` tras editar este `.md`.

# 1. Situación actual en producción (no solo “modo reducido”)

Además del modo reducido (~10 min sin Supabase en navegador tab) y la cola en localStorage/IndexedDB, la app incluye:

- PWA: instalable, service worker, precache, aviso de nueva versión (`showToast` + recargar).

- Outbox de órdenes en IndexedDB (`ordenes_queue`) con migración desde cola legada; fallback localStorage si IDB falla.

- Caché de catálogos (clientes, intermediarios, tipos, modos de pago) en `localStorage` con refresco al online.

- Cola v2 / borradores: wizard sin red → plantilla de transacciones y comisiones; edición en modal antes de importar; import con manejo de errores y quitar ítem de cola.

- Snapshots de lectura (TTL 7 días, franja “stale” &gt; 24 h donde aplica): listado órdenes, panel inicio (caja, G/P, pendientes), vistas Cajas y CC, instrumentación por `ordenId`.

- Parches offline de instrumentación (`read_orden_instr_pending_v1:`) con flush en health check al volver red.

- Colas `pending_cc_manual_v1:` y `pending_caja_mov_v1:` con filas “Sin sincronizar” y validación en servidor al enviar.

- PWA standalone: no se fuerza modo reducido por tiempo; misma navegación con caché y mensajes.

- Escrituras sin cola: bloqueo centralizado con mensajes claros y Reintentar (`pandiAvisoSiSinServidorParaEscritura`).

No implementado como “paridad total offline” (nivel D del plan original): sync bidireccional completa de todo el maestro, resolución formal de conflictos multi-dispositivo, suite E2E offline, cifrado de colas.

# 2. Qué significa “operar offline útil” (definición)

| Nivel | Descripción | Complejidad |

| A — Shell offline | App instalable, carga UI sin red | **Hecho** |

| B — Lectura offline | Snapshots con fecha y franjas | **Hecho** (acotado a pantallas soportadas) |

| C — Escritura en cola | Órdenes, parches inst., CC/caja manual pendientes | **Hecho** (lista cerrada de flujos) |

| D — Paridad casi total | Misma superficie + conflictos | **No** |

# 3. Arquitectura objetivo (visión)

Sin cambios conceptuales: manifest, SW, IndexedDB, outbox, política de lectura TTL, reglas en servidor. Ver `docs/PWA_OFFLINE_TECNICO.md` para el mapa real de claves y funciones.

# 4. Alcance por área (estado)

## 4.1 Órdenes e instrumentación

Implementado según bitácora y `PWA_OFFLINE_TECNICO.md`: cola v2, vista tabla en panel Transacciones online, snapshot + prefetch, parches offline, import y rollback documentados.

## 4.2 Cuenta corriente y caja

Lectura desde snapshot con etiquetas de caché; movimientos manuales encolables; validación de egreso al aplicar en servidor.

## 4.3 Catálogos

Caché local con refresco al reconectar; uso en wizard offline y modales de cola.

# 5. Conflictos y reglas de negocio

Sigue siendo relevante para roadmap: último gana, versionado optimista, etc. Hoy el alcance evita editar la misma entidad en dos dispositivos sin coordinación; la documentación de usuario advierte sobre datos “congelados”.

# 6. Plan por fases — estado de implementación

| Fase | Objetivo original | Estado |

| 0 | Preparación | Cerrada (evolución continúa en bitácora) |

| 1 | PWA instalable + SW + actualización | **Hecho** |

| 2 | Persistencia y cola (IndexedDB) | **Hecho** para órdenes + extensiones manuales |

| 3 | Lectura offline acotada + indicadores | **Hecho** (órdenes, inicio, cajas, CC, instrumentación) |

| 4 | Pruebas manuales, Lighthouse, doc | **Parcial:** sin E2E offline; Lighthouse vía `docs/LIGHTHOUSE_PWA.md`; matriz móvil/PWA en curso (`docs/FASE_A_PRUEBAS_MOVIL_PWA.md`, fases A→B filtros Órdenes, etc.) |

Detalle técnico de claves y TTL: `docs/PWA_OFFLINE_TECNICO.md`.

# 7. Riesgos

- Caché de HTML/bundles → mitigado con flujo de actualización del SW.

- Datos obsoletos → mitigado con franjas y fechas en Argentina.

- Duplicados en reintento de cola → mitigado con import controlado y quitar ítem.

- Sesión expirada tras offline largo → UX: re-login; ver manual de usuario.

# 8. Checklist técnico resumido

- Manifest válido (revisar en DevTools → Application).

- HTTPS en producción (Vercel).

- Service worker + estrategia de update (plugin PWA + toast).

- IndexedDB / outbox / snapshots (probar con Network Offline en DevTools).

- UX: toasts y confirmaciones internas (sin `alert`/`confirm` del navegador para flujos de negocio).

- Documentación: plan v2, técnico, manual usuario, Lighthouse.

- Suite automatizada offline (no en alcance actual).

# 9. Histórico — alcance “Fase 1 fin de semana largo” (referencia)

La sección siguiente conserva el texto orientativo del plan original (fines de 2025 / 2026) para contexto. Ya no describe el límite del producto: el código actual va más allá (snapshots, colas manuales, parches, etc.).

Objetivo original de la fase: PWA instalable, UI sin red, actualización segura, documentar Fase 2.

No entraba en Fase 1 original: cola genérica IndexedDB para toda la app, snapshots CC/caja, encolar todas las mutaciones — parte de esto sí se implementó después.

## 9.1 Criterios de “listo” (histórico)

1. Instalar en Android/Edge y abrir en ventana propia.

2. Tras visita con red, con avión la UI carga (login/shell).

3. Nueva versión en Vercel → usuario puede enterarse y recargar (toast).

4. iOS: Añadir a inicio razonable.

5. Manifest / SW sin errores críticos.

6. Bitácora + versión actualizadas al cierre del entregable.

## 9.2 Desglose sugerido por día (histórico)

| Día | Entregable |

| 1 | Manifest, iconos, meta Apple |

| 2 | vite-plugin-pwa, precache |

| 3 | Toast nueva versión |

| 4 | Pruebas móvil, Lighthouse, despliegue |

## 9.3 Archivos típicos

`index.html`, `vite.config.js`, `public/`, `main.js`, `package.json`.

# 10. Referencias en código

Buscar en `main.js`: `pandi-offline`, `PANDI_SNAPSHOT_`, `pandiFlush`, `pandiOfflineQueue`, `pandiEsPwaStandalone`, `pandiModoReducidoOffline`, `updatePandiDatosNoVivosStrip`.

Módulo IDB: `pandi-offline-idb.js`.

*Documento de planificación y estado; ajustar cuando cambie el alcance de offline/PWA.*